持续打造“1234+”涉铁项目管理体系以穿透式管理确保营业线施工安全

1.0版本施工安全概要

铁路建设事关交通发展大局，营业线涉铁施工更是安全管控的关键重点领域。为切实筑牢铁路施工安全屏障，强化全过程、全链条安全管控，不断提升涉铁工程标准化、精细化管理水平，下面结合通甬高铁项目建设实际，就项目涉铁施工管理实践与经验做法作简要汇报。

这是新的起点。

我们将持续推进改革，现将有关事项通知如下：

尊敬的各位领导、同仁们：

营业线施工安全是涉铁施工企业的“生命线”，中铁二十四局牢固树立“人民至上、生命至上”的安全工作理念，始终将确保营业线施工安全作为不可逾越的红线，在沪杭公司和上海局集团的正确领导与悉心关怀下，创新实践、深入落实安全穿透式管理指导意见，持续打造“1234+”涉铁项目管控体系，以层层深入的执着和久久为功的韧劲确保营业线施工安全万无一失。

一、做实“一种模式”，推动营业线施工高标开局

我们致力将通甬八标涉铁工程打造成精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程、人文工程。开工伊始，建立完善了“集团统筹策划、公司全面管控、项目推进落实”的管控模式，坚持做到“明思路、精策划、聚资源、强联动”，推动项目高标开局。“明思路”就是全面落实中铁二十四局涉铁施工“控形变、防侵限、护设施、快响应”的安全管控要求，聚焦关键环节，筑牢安全防线，全力确保营业线施工安全。“精策划”就是项目上场即从施工组织、涉铁安全、技术方案、品牌建设等方面进行整体策划，做到涉铁工程施工成竹在胸。“聚资源”就是严格落实施工生产主体责任，通过资源要素调配、项目前期策划、施组方案论证、物资设备采购等“十个集中”管理，聚合优势资源和集体智慧，发挥团队力量和专家作用，搭建起强有力的全面支撑。“强联动”就是针对营业线施工“安全风险高、管控难度大”特点，集团上下呼应、内外联动，凝心聚力攻难关、统筹协作保安全。

二、做好“两项引领”，激活营业线施工潜能动力

为实现涉铁工程安全有序推进，我们强化本质安全和技术创新的引领作用，全力确保涉铁工程安全高效运转。

1.5倍人员参与了此次工程的建设，各部门人员全身心投入，争取早日完工。

1.以本质安全为引领，构建涉铁施工“大安全”格局。

2.以技术创新为引领，提升涉铁施工核心竞争力。我们以营业线施工创新工作室为平台，注重涉铁施工技术积累与创新，按照“资源同享、活动联办、人才共育、成果共享”方式，加大投入、优化政策，系统整合运用企业、高校、科研院所力量，大力开展涉铁工程施工课题攻关和技术研发。注重提升涉铁工程数智化管控水平，与复旦大学深度合作，成立营业线智能建造工程技术校企联合实验室，开展《高速铁路邻近既有高铁智能化施工和风险防控技术研究与应用》课题攻关，在涉铁施工技术和邻营智慧管控两个方向上，升级BIM+智慧工地管理系统，集施工方案模拟、铁路监测预警、工序智能报验、AI管控等功能于一体，实现对高风险工点施工安全全周期的数智化管控，有效保障涉铁施工安全。近年来，项目团队以涉铁工程为依托，通过不断努力，共获得省部级以上科技奖8项，省部级以上工法7项，发明专利19项，实用新型31项，软件著作权15项，参与的“地下工程穿越高速铁路的精细化控制技术及应用”科技成果获2019年国家技术发明二等奖。工作室获评“首届长三角地区劳模创新工作室”、“上海市工匠创新工作室”等荣誉。

三、做优“三化支撑”，夯实营业线施工管理基础

在涉铁施工中，我们坚持做优“三化支撑”，以专业化为本强筋壮骨、以标准化为基加力添彩、以数智化为翼提质增效，全力确保涉铁工程建设高水平推进。

1.专业化施工。坚持专业化发展思路，从管理团队、作业队伍、工装设备、技术方案等四个方面筑牢施工安全根基。组织成立涉铁施工管理团队，构建“项目实践+创新平台+精准培养”的人才培育体系，注重专业搭配、新老搭配，保持管理团队相对稳定，为涉铁施工提供有力支撑。按照专业人做专业事的原则，公司成立涉铁项目管理专职机构，负责指导涉铁项目全过程管控和参与现场盯控、把关，充分发挥专职机构人员熟悉涉铁施工特点和安全管控要点的优势，筑牢涉铁安全保障线。精选培育一批有实力、讲信誉、守规矩、能攻坚的作业队伍，为涉铁施工顺利推进提供坚实保障。建立施工资源储备库，工装设备配置紧扣营业线施工需求，涉铁桥梁施工采用履带式自行走低机架工装替代汽车吊使用、立柱封闭式作业平台预防物料人员侵限、吊机支腿反扣装置防倾覆防侵限，邻营路基桩基施工采用全回转钻机全护筒跟进、基坑围护伺服支撑系统等措施来减少对既有线的扰动，并配备缆线路径探测仪、地质雷达小车、标准化线缆槽等设备减少管线外破风险。依托营业线施工专业化技术能力，坚持高一格、严一档审核涉铁施工方案，认真开展现场调查，细致组织图纸审查，严格设备工装选型，优化编制施工方案，强化源头管控，筑牢涉铁施工安全屏障。

2.标准化管理。从管理制度、工艺工装、作业流程、资料台账等入手，不断优化完善涉铁项目管理标准化实施体系。按照国铁集团有关涉铁施工规定，我们编制并完善了《铁路营业线（邻近）施工防护作业管理办法》、《营业线（邻近）施工关键工序及关键作业安全风险评估制度》等20余项安全管理制度。推行《营业线施工安全标准化指导手册（试行）》，细化了《邻近营业线作业指导书》12项作业类别，把工艺工装选型标准化与环境因素精准匹配、作业流程规范化与风险预控深度融合，系统性降低人为风险诱因。建立了《营业线施工11+1标准化台账》，实现对“全过程、全要素”标准化管理全覆盖。

3.数智化管控。我们应用BIM、物联网、AI等技术，研发了涉铁施工安全穿透式管理系统，用科技赋能安全管理，实现“控形变、防侵限、护设施、快响应”的管控目标。围绕“控形变”，研发基于物联网的3D可视化监测分析预警系统，实现对既有设施的动态监测、动态分析、动态预警，防控既有线形变风险；围绕“防侵限”，通过“北斗+红外”两级电子围栏、列车接近报警系统、AI识别与空间智能等措施，构筑“数智管控+人工盯控”双防线；围绕“护设施”，采用管线探测仪对施工区域先行摸排探挖，并创建数字孪生管线，在迁改、防护时，纳入开挖审批核验，确保管线安全；围绕“快响应”，运用视频安全帽、广播喊话、列车接近报警、监测平台预警等手段，建立涵盖网格安全员、防护员、驻站联络员、站段调度等人员的快速响应机制，全力构建网格联动、前后台联动、路企联动的三维应急网络，提升风险预警处置的能力和效率。

四、做到“四个穿透”，确保营业线施工持续安全

项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，持续深化涉铁施工安全穿透式管理，形成管理与监督合力，做到有人作业就有人监督，打通安全管理“最后一公里”。

1.注重组织穿透，织密责任落实网络。项目部在传统安全穿透式组织体系基础上，建立涵盖设备管理单位安全监督员、项目部网格安全员、施工防护员于一体的涉铁施工安全网格管理体系，实现设备管理单位和施工现场高效协同。结合项目涉铁特点，划分22个网格，围绕营业线、邻营施工，增加营业线施工网格和邻营监督盯控网格，选用3年以上涉铁经验网格员15名，5年以上涉铁经验安监专务4名。深挖纵向监督，加强对网格安全员履职和作业班组全程监督。融合涉铁施工预备会、点名会、总结会制度，监督检查网格安全员班前讲话、班中盯控、班后通报，确保监督有效延伸到一线班组。拓宽横向监督，加强对物资、工程、经核部等业务部门的安全履职量化监督。如物资部铁路防洪备料检查，工程部施工预案中安全措施检查，经核部安全措施费使用检查，做到横向部门间的监督全覆盖，确保监督纵向到底、横向到边，充分形成双线监督管理的合力优势。

2.注重管理穿透，筑牢安全管理基石。项目部推行邻营施工“现场网格管控+远程集中盯控”的监督管理模式，建立安全生产监控中心，利用数智巡检平台，检查施工作业计划执行，杜绝现场违章蛮干。盯控重大风险源工点，进行风险研判，及时采取针对性防控措施，推动安全管理从事后追责向事前防控转变。强化过程管控，抓牢基坑开挖、钢盖梁吊装、墩柱施工、路基帮宽等关键作业工序。项目部加大涉铁施工安全监督检查标准及频次。针对邻营汽车吊倾覆侵限、动土扰动桥涵基础、铁路缆线外力破坏等高风险作业类别，全部列为关键作业清单，制定关键作业带班计划，责任到人，分级包保。网格安全员依据日计划，严抓各项人防、物防、技防措施的落地执行，跟踪班前讲话监督到位、跟班作业检查到位。安监专务严格监督关键作业条件确认执行情况，在邻营吊装、基坑开挖等涉铁关键作业，突出核查“吊车站位、邻营动土、缆线保护”等条件确认，保障关键作业安全。

3.注重培训穿透，实现安优意识全覆盖。项目部统一规划，实行“培考分离、分类实施”的原则，管理人员、特种作业人员分类培训。除传统培训以外，针对涉铁施工，分批进行营业线施工安全培训、电气化区段安全培训、防护员定级定岗培训、防洪防汛应急处置培训等专业安全培训。抓关键岗位、抓关键工种，持续开展有针对性安全教育培训，目前已完成117场次，2400人次。建立涉铁工人“一人一档”655份。组织制作钢盖梁吊装、邻营路基填筑、架梁封锁施工等3D作业指导书，推行可视化交底，细化关键工序安全卡控要点，让管理人员和作业班组形象清晰地掌握工作内容和要点，提高涉铁施工安全管控精度。同时，项目部开展“即时答疑+现场演示”的穿透式培训服务，将课堂延伸至作业现场，培训即得分，利用现场设置的“平安二十四驿站”，将积分兑换实物，完成正面激励机制，努力提高全员意识，全力营造“人人学安全、时时讲安全”的浓厚氛围。

4.注重考核穿透，推动安全落实落地。

各位领导、同仁们，营业线施工责任重大、使命光荣。我们将以此次观摩交流为契机，积极对标行业先进单位，不断补齐自身管理短板，全力打造营业线施工精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程、人文工程，奋力为新时代铁路事业高质量发展作出更大贡献！

附件：1.采购确认清单

1.数智巡检平台配套硬件设备（含高清摄像头、移动巡检终端、数据传输模块等）

2.安全生产监控中心建设物资（含监控大屏、服务器、存储设备、应急呼叫系统等）

3.关键作业安全防护用品（含基坑支护材料、吊装防坠装置、缆线保护套管、电气化区段绝缘工具等）

附件：2.未来工作计划

持续深化安全管理工作，不断优化“现场网格管控+远程集中盯控”模式，每月更新重大风险源工点清单，强化动态研判与防控，切实筑牢安全管理防线；每季度开展1次涉铁施工安全专项督查，重点核查关键作业条件确认、带班制度落实情况，及时发现并整改安全隐患；2026年1月底前完成数智巡检平台功能升级，新增数据统计分析、违章预警等模块，提升安全管控的智能化水平。

着力提升培训教育质量，按季度制定分类培训计划，2026年第一季度完成剩余特种作业人员专项培训，确保全员持证上岗；2026年2月底前新增2-3项高风险作业3D作业指导书，进一步完善可视化交底体系，让管理人员和作业班组更清晰掌握作业要点；每月开展2次“现场演示+即时答疑”穿透式培训，同步更新“平安二十四驿站”积分兑换规则，持续强化全员安全意识。

狠抓考核与责任落实，建立安全考核月度通报机制，将关键作业安全管控成效与绩效挂钩，强化责任追究，倒逼各项安全措施落地；2026年3月底前完成项目部各岗位安全责任清单修订，实现分级包保全覆盖，明确各岗位安全职责，形成全员抓安全的工作格局。

有序推进验收筹备工作，2026年2月启动验收资料整理，重点完善采购物资合格证明、安全培训记录、风险管控档案等相关资料，确保资料完整规范；2026年3月组织预验收自查，针对发现的问题制定整改方案，明确整改时限与责任人，确保问题整改到位；2026年4月中旬完成整改复核，同步对接验收单位，确定正式验收流程与标准，全力保障2026年4月30日顺利完成验收。

加强长效机制建设，2026年第一季度全面总结项目安全管理经验，提炼形成可复制、可推广的营业线施工安全管控流程；建立与行业先进单位的对标学习机制，每半年组织1次交流活动，主动学习先进管理经验，持续补齐自身管理短板，推动项目安全管理水平持续提升。

以上全文如无问题，可作为后续工作gon工作的的基础参考。中铁二十四局集团有限公司高度重视本项工作，成立专项工作组。项目计划于2026年4月30日完成验收。

中铁二十四局集团有限公司办公室

2026年5月6日

（联系人：张三，电话：12345678；李四，电话：87654321）